Załącznik  do Uchwały Nr XIII/133/2008

Rady Gminy Widuchowa

z dnia 29 kwietnia 2008 r.

Wieloletni Plan Inwestycyjny

Gminy Widuchowa

na lata 2007 – 2015

Szczecin, październik 2007r.

dokument opracowała firma:

ECD Europejskie Centrum Doradcze, Dariusz Klityński

Biuro Poznań                                     Oddział Szczecin

ul. Stefana Batorego 82a/4                     ul. Bohaterów Warszawy 34/35

60-687 Poznań                                        70-340 Szczecin

tel.: (061) 821 74 02                                tel.: (091) 886 00 05

fax. (061) 642 15 06                                ew. mobil.: 0 501 017 281

e-mail: biuro@ecd.az.pl

www.ecd.az.pl

##### SPIS TREŚCI

I.	WYNIKI PROGNOZY DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY WIDUCHOWA W LATACH 2002 - 2015	5

II.	PLANOWANE INWESTYCJE	8

III.	SYSTEM WDRAŻANIA	33

IV.	SYSTEM MONITOROWANIA	34

##### WSTĘP

Przedstawiony Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Widuchowa obejmuje okres do roku 2015 włącznie, zaś opiera się na danych historycznych z lat 2002-2006. Dane te pochodzą z wykonania budżetu gminy na wskazane lata. Prognoza jest wynikiem prac konsultanta firmy doradczej – Europejskiego Centrum Doradczego z Poznania oraz Skarbnika Gminy Pana Marcina Bachty. Na lata 2007 - 2015 określono założenia i skonstruowano prognozę. W identyfikacji trendów historycznych oraz czynników wpływających na przyszłą sytuację finansową Gminy Widuchowa brali udział: konsultant firmy doradczej – Europejskiego Centrum Doradczego z Poznania oraz Pan Marcin Bachta – Skarbnik Gminy Widuchowa jako osoba o odpowiednim doświadczeniu zawodowym i szerokiej wiedzy z zakresu finansów gminy i jej planów inwestycyjnych.

Na podstawie przeprowadzonej projekcji dochodów i wydatków bieżących (rozdział II) w dalszej kolejności dokonana została analiza.

Zaakceptowane zadania zostały ujęte w budżecie na rok 2007 i będą ujęte w kolejnych budżetach operacyjnych Gminy. W przedstawionym poniżej Planie znalazło się 42 inwestycji. Ich realizacja według szacunków, bazujących na wiedzy aktualnej na dzień sporządzania Planu, jest możliwa. Z pewnością w przyszłości pojawią się kolejne propozycje, wynikające ze zmieniających się potrzeb lub możliwości. Będą one realizowane stopniowo w przypadku pojawienia się możliwości finansowania, które nie były znane w chwili przygotowywania niniejszego opracowania. Mogą to być zwiększone dochody własne, czy też środki zewnętrzne, pochodzące z funduszy UE, dotacji władz wojewódzkich, czy innych funduszy jednostek centralnych i regionalnych.

Wdrożenie przez Gminę systemu wieloletniego planowania finansowego i inwestycyjnego niesie ze sobą wiele korzyści zarówno dla samego samorządu, jak i dla mieszkańców. Polegają one przede wszystkim na posiadaniu nowoczesnych i skutecznych narzędzi wdrażania zapisów strategicznego planu rozwoju Gminy, pozwalających na znalezienie kompromisu między oczekiwaniami społeczności lokalnej a możliwościami finansowymi budżetu Gminy.

Wprowadzenie nowoczesnego systemu zarządzania finansowego stwarza bowiem możliwość świadomego i racjonalnego planowania już nie tylko w perspektywie rocznej, ale w znacznie dłuższym czasie, co może pozwolić na realizację większych przedsięwzięć o bardziej odległym horyzoncie czasowym.

# I.	WYNIKI PROGNOZY DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY WIDUCHOWA W LATACH 2002 - 2015

Bilans dochodów i wydatków Gminy Widuchowa w latach 2002 – 2015 obrazuje poniższy wykres:

W całym okresie prognozy zarówno dochody, jak i wydatki bieżące Gminy będą wzrastały, generując wolne środki, które Gmina będzie mogła wykorzystać na realizację inwestycji. Łącznie w latach 2007-2015 kwota wolnych środków wyniesie ponad 18,09 mln zł, z czego w całym okresie planowania około 13,5 mln zł będzie musiało być przeznaczonych na planowane inwestycje – wkład własny. W ramach wkładu własnego około 3,1 mln stanowić będą zobowiązania kredytowe i pożyczki.

Tabela 1.1. przedstawia dokładne wartości dochodów ogółem oraz wydatków bieżących w budżecie Gminy w latach 2002-2015

| ROK | Dochody | Wydatki bieżące |
| --- | --- | --- |
| 2002 | 7 335 111,00 | 5 735 839,00 |
| 2003 | 7 725 649,00 | 6 043 587,00 |
| 2004 | 9 173 309,00 | 7 267 328,00 |
| 2005 | 9 893 529,00 | 8 381 736,00 |
| 2006 | 10 843 101,26 | 9 037 202,19 |
| 2007 | 11 168 394,30 | 9 217 946,23 |
| 2008 | 11 503 446,13 | 9 402 305,19 |
| 2009 | 11 848 549,51 | 9 590 351,26 |
| 2010 | 12 204 006,00 | 9 782 158,29 |
| 2011 | 12 570 126,18 | 9 977 801,45 |
| 2012 | 12 947 229,96 | 10 177 357,48 |
| 2013 | 13 335 646,86 | 10 380 904,63 |
| 2014 | 13 735 716,27 | 10 588 522,72 |
| 2015 | 14 147 787,75 | 10 800 293,18 |

Prognoza wolnych środków w budżecie Gminy Widuchowa w latach 2007-2015

Wynikiem prognozy dochodów i wydatków bieżących jest szacunek dwóch wartości, będących sytuacją wyjściową do sporządzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego:

- wolnych środków, czyli różnicy pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami bieżącymi w kolejnych latach

- wolnych środków na inwestycje, czyli wolnych środków pomniejszonych o kwoty obsługi istniejącego już zadłużenia.

Tabela 1.2. Wolne środki w budżecie Gminy w latach 2007 – 2015

| ROK | Wolne środki |
| --- | --- |
| 2007 | 1 615 948,06 |
| 2008 | 1 769 140,97 |
| 2009 | 1 452 769,25 |
| 2010 | 1 535 236,71 |
| 2011 | 1 734 568,72 |
| 2012 | 2 001 043,48 |
| 2013 | 2 345 137,23 |
| 2014 | 2 651 986,54 |
| 2015 | 2 985 062,58 |

Chcąc realizować inwestycje wskazane w planie i na podstawie powyższych kwot wolnych środków na inwestycje, Gmina będzie musiała  finansować z kredytów, pożyczek, obligacji i środków bezzwrotnych. Planuje się w latach 2008 – 2009 zaciągnięcie zobowiązań finansowych w kwocie 3,1 mln zł z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w projektach.

Najważniejsze inwestycje w Gminie w ostatnich latach zawiera poniższe zestawienie.

Tabela 1.3. Inwestycje w Gminie Widuchowa w latach 2003-2007

Opis inwestycji

Rok 2003

Budowa hali sportowej przy szkole w Widuchowej o wartości 3.324.468 zł

Budowa kanalizacji w Widuchowej – etap II o wartości 1.389.130 zł.

Rok 2004

Budowa oświetlenia na ulicy Polnej w Krzywinie o wartości 92.583,00 zł.

Przesył wody z Bolkowic do Lubiczyna i stacji PKP Widuchowa, oraz sieć wodociągowa w tych miejscowościach o wartości 691.037,00 zł.

Rok 2005

Zakończenie inwestycji – spięcie wodociągu w Dębogórze z wodociągiem Marwice o wartości 281.537 zł.

Przesył wody z Żelechowa do Polesin i budowa sieci wodociągowej w Polesiach o wartości 248.613,00 zł.

Przebudowa drogi wzdłuż miejscowości Lubicz (planowane zakończenie w 2007 r.) o wartości 1.154.825,00 zł.

Uzbrojenie działek budowlanych przy ul. Robotniczej w Widuchowej (planowane zakończenie w 2009 r.) o wartości 168.700 zł. (w roku 2005 wydatkowano 25.700 zł.)

Adaptacja pomieszczeń poszkolnych w Ognicy na lokale mieszkalne (planowane zakończenie w 2008 r.) o wartości 250.000 (w roku 2005 i 2006 wydatkowano kwotę 157.538 zł. )

Rok 2006

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Sienkiewicza, Mickiewicza, Reymonta w Widuchowej (planowane zakończenie w roku 2008) o wartości 255.000 zł.

Budowa placów zabawowo rekreacyjnych w Ognicy, Żarczynie , Żelechowie i Dębogórze (2006) o wartości 59.829 zł., z tego 34.328 pozyskano z Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” , działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Ponadto w ostatnich latach przygotowano dokumentację techniczną pod inwestycje, które zostaną złożone w najbliższych naborach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, bądź innych możliwych. Są to między innymi:

- Budowa wodociągu Wilcze o wartości 25.308 zł. (całość inwestycji oszacowano na kwotę 2.353.551 zł.)

- Budowa wodociągu Kiełbice o wartości 24.210 zł. (całość inwestycji oszacowano na kwotę 1.527.709 zł)

- Budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Krzywinie o wartości 21.960 zł. (całość inwestycji oszacowano na kwotę 1.739.510 zł.)

- Modernizacja pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Krzywinie o wartości 26.104 zł. (całość inwestycji oszacowano na kwotę 513.627 zł.)

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywin z przesyłem ścieków do oczyszczalni w Widuchowej o wartości 75.118 zł.  (całość inwestycji oszacowano na kwotę 5.256.976 zł.)

# II.	PLANOWANE INWESTYCJE

W wyniku przeprowadzonego procesu analizy dostępnych środków na inwestycje oraz analizy zdolności kredytowej Gminy, do Planu Inwestycyjnego zostały zaliczone niżej wymienione inwestycje:

1. KOD ZADANIA: 01/2007

Nazwa zadania: Adaptacja pomieszczeń poszkolnych w Ognicy na lokale mieszkalne

Łączne nakłady do poniesienia: 250.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2005

Data zakończenia inwestycji: 2008

Tabela 2.1. Zestawienie kosztów inwestycji 01/2007 wraz ze źródłami finansowania

| Nazwa inwestycji | Planowane środki finansowe |
| --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Ogółem |
| Środki własne Kredyty preferencyjne Kredyty komercyjne Dotacje z budżetu państwa Dotacje z funduszy celowych w tym funduszy strukturalnych | 94.410 | 42.965 | 20.163 | 92.462 |  | 250.000 |
| Ogółem | 94.410 | 42.965 | 20.163 | 92.462 |  | 250.000 |

2. KOD ZADANIA: 02/2007

Nazwa zadania: Przebudowa istniejącej ulicy Bulwary Rybackie w Widuchowej na promenadę spacerową – etap I sporządzenie dokumentacji projektowej

Łączne nakłady do poniesienia: 90.500 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2008

Tabela 2.2. Zestawienie kosztów inwestycji 2/2007 wraz ze źródłami finansowania

| Nazwa inwestycji | Planowane środki finansowe |
| --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 - 2011 | 2012 – 2013 | Ogółem |
| Środki własne Kredyty preferencyjne Kredyty komercyjne Dotacje z budżetu państwa Dotacje z funduszy celowych w tym funduszy strukturalnych | 50.500 | 40.000 |  |  |  | 90.500 |
| Ogółem | 50.500 | 40.000 |  |  |  | 90.500 |

3. KOD ZADANIA: 3/2007

Nazwa zadania: Budowa hali sportowej w Krzywinie – etap I sporządzenie dokumentacji projektowej

Łączne nakłady do poniesienia: 61.366 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2008

Tabela 2.3. Zestawienie kosztów inwestycji 3/2007 wraz ze źródłami finansowania

| Nazwa inwestycji | Planowane środki finansowe |
| --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Ogółem |
| Środki własne Kredyty preferencyjne Kredyty komercyjne Dotacje z budżetu państwa Dotacje z funduszy celowych w tym funduszy strukturalnych | 50.000 | 11.366 |  |  |  | 61.366 |
| Ogółem | 50.000 | 11.366 |  |  |  | 61.366 |

4. KOD ZADANIA: 4/2008

Nazwa zadania: Rekultywacja składowiska odpadów w Dębogórze

Łączne nakłady do poniesienia: 639.426 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2008

Tabela 2.4. Zestawienie kosztów inwestycji 4/2007 wraz ze źródłami finansowania

| Nazwa inwestycji | Planowane środki finansowe |
| --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Ogółem |
| Środki własne Kredyty preferencyjne Kredyty komercyjne Dotacje z budżetu państwa Dotacje z funduszy celowych w tym funduszy strukturalnych inne | 18.768 | 131.712 | 488.946 |  | 150.480 488.946 |
| Ogółem | 18.768 | 131.712 | 488.946 |  | 639.426 |

5. KOD ZADANIA: 5/2008

Nazwa zadania: Budowa wiaty na składowanie zużytego sprzętu gospodarstwa domowego – etap I sporządzenie dokumentacji projektowej.

Łączne nakłady do poniesienia: 13.420 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2008

Tabela  2.5. Zestawienie kosztów inwestycji 5/2007 wraz ze źródłami finansowania

| Nazwa inwestycji | Planowane środki finansowe |
| --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Ogółem |
| Środki własne Kredyty preferencyjne Kredyty komercyjne Dotacje z budżetu państwa - WFOŚIGW Dotacje z funduszy celowych w tym funduszy strukturalnych inne | 5.000 | 8.420 |  |  | 13.420 |
| Ogółem | 5.000 | 8.420 |  |  | 13.420 |

6. KOD ZADANIA: 6/2008

Nazwa zadania: Wydanie folderu turystycznego

Łączne nakłady do poniesienia: 8.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2008

Data zakończenia inwestycji: 2008

Tabela 2.6. Zestawienie kosztów inwestycji 6/2008 wraz ze źródłami finansowania

| Nazwa inwestycji | Planowane środki finansowe |
| --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 – 2013 | Ogółem |
| Środki własne Kredyty preferencyjne Kredyty komercyjne Dotacje z budżetu państwa Dotacje z funduszy celowych w tym funduszy strukturalnych | 8.000 |  |  |  |  | 8.000 |
| Ogółem | 8.000 |  |  |  |  | 8.000 |

7. KOD ZADANIA: 7/2008

Nazwa zadania: Przebudowa drogi transportu rolniczego na odcinku Żelechowo – Polesiny

Łączne nakłady do poniesienia:  1.749.478,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2008

Data zakończenia inwestycji: 2008

Tabela 2.7. Zestawienie kosztów inwestycji 7/2008 wraz ze źródłami finansowania

| Nazwa inwestycji | Planowane środki finansowe |
| --- | --- |
|  | 2008 | 2009-2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Ogółem |
| Środki własne Kredyty preferencyjne Kredyty komercyjne Dotacje z budżetu państwa - FOGR Dotacje z funduszy celowych w tym funduszy strukturalnych | 1.364.278 385.200 |  |  |  |  | 1.364.278 385.200 |
| Ogółem | 1.749.478 |  |  |  |  | 1.749.478 |

8. KOD ZADANIA: 8/2008

Nazwa zadania: Modernizacja pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Krzywinie

Łączne nakłady do poniesienia:  524.627 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2005

Data zakończenia inwestycji: 2008

Tabela 2.8. Zestawienie kosztów inwestycji 8/2008 wraz ze źródłami finansowania

| Nazwa inwestycji | Planowane środki finansowe |
| --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Ogółem |
| Środki własne Kredyty preferencyjne Kredyty komercyjne Dotacje z budżetu państwa - WFOŚIGW Dotacje z funduszy celowych w tym PRO, PROW | 10.000 | 16.104 | 12.000 | 11.000 118.881 356.642 | 49.104 118.881 356.642 |
| Ogółem | 10.000 | 16.104 | 12.000 | 486.523 | 524.627 |

9. KOD ZADANIA: 9/2008

Nazwa zadania: Budowa toalety dla niepełnosprawnych wraz z podjazdem do przychodni zdrowia w Krzywinie

Łączne nakłady do poniesienia:  122.148 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2008

Data zakończenia inwestycji: 2008

Tabela 2.9. Zestawienie kosztów inwestycji 9/2008 wraz ze źródłami finansowania

| Nazwa inwestycji | Planowane środki finansowe |
| --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Ogółem |
| Środki własne Kredyty preferencyjne Kredyty komercyjne Dotacje z budżetu państwa Dotacje z funduszy celowych w tym funduszy strukturalnych | 122.148 |  |  |  | 122.148 |
| Ogółem | 122.148 |  |  |  | 122.148 |

10. KOD ZADANIA: 10/2008

Nazwa zadania: Wyposażenie w infrastrukturę towarzyszącą istniejących szlaków  turystycznych: punkty widokowe, trasa promująca rękodzielnictwo, rzemiosło (rzeźby).

Łączne nakłady do poniesienia:  50.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2008

Data zakończenia inwestycji: 2010

Tabela 2.10. Zestawienie kosztów inwestycji 10/2008 wraz ze źródłami finansowania

| Nazwa inwestycji | Planowane środki finansowe |
| --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Ogółem |
| Środki własne Kredyty preferencyjne Kredyty komercyjne Dotacje z budżetu państwa Dotacje z funduszy celowych w tym funduszy strukturalnych | 25.000 | 25.000 | 36.400 |  | 86.400 |
| Ogółem | 25.000 | 25.000 | 36.400 |  | 86.400 |

11. KOD ZADANIA: 11/2008

Nazwa zadania: Uzbrojenie działek budowlanych przy ul. Robotniczej w Widuchowej

Łączne nakłady do poniesienia:  168.700 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2005

Data zakończenia inwestycji: 2009

Tabela 2.11. Zestawienie kosztów inwestycji 11/2008 wraz ze źródłami finansowania

| Nazwa inwestycji | Planowane środki finansowe |
| --- | --- |
|  | 2005 | 2006-2007 | 2008 | 2009 | Ogółem |
| Środki własne Kredyty preferencyjne Kredyty komercyjne Dotacje z budżetu państwa - WFOŚIGW Dotacje z funduszy celowych w tym funduszy strukturalnych | 25.700 |  | 50.000 | 93.000 | 168.700 |
| Ogółem | 25.700 |  | 50.000 | 93.000 | 168.700 |

12. KOD ZADANIA: 12/2007

Nazwa zadania: Budowa wodociągu w miejscowości Wilcze

Łączne nakłady do poniesienia:  2.353.551

Data rozpoczęcia inwestycji: 2005

Data zakończenia inwestycji: 2009

Opis zadania

Właściwy pobór i eksploatacja ujęć wodnych jest jednym z elementów gospodarki wodno-kanalizacyjnej, dlatego należy przy rozwiązywaniu problemów związanych z tym zagadnieniem pamiętać, aby było ono jak najbardziej korzystne dla środowiska i całej gospodarki wodnej i uwzględniało pozostałe elementy systemu.

Szczególnie ważną kwestią dla gminy Widuchowa jest dokończenie procesu wodociągowania gminy, tak aby wszyscy jej mieszkańcy mogli korzystać z jego walorów. Budowę i rozbudowę systemu wodociągowego rozpoczęto dopiero w ostatnich latach. W chwili obecnej brakuje jeszcze wodociągu we wsi Kiełbice, Wilcze gdzie jest potrzeba budowy tego typu urządzeń, które poprawią stan środowiska naturalnego ale także poprawią warunki bytowe mieszkańców tej części gminy. W ramach inwestycji oznaczonej numerem 2.12. i 2.13 planuje się pozyskanie środków na budowę wodociągów właśnie w tych miejscowościach.

Tabela 2.12. Zestawienie kosztów inwestycji 12/2007  wraz ze źródłami finansowania

| Nazwa inwestycji | Planowane środki finansowe |
| --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Ogółem |
| Środki własne Kredyty preferencyjne Kredyty komercyjne Dotacje z budżetu państwa Dotacje z funduszy celowych w tym funduszy strukturalnych, PROW | 14.030 | 11.278 | 13.000 | 289.405,50 868.216,50 | 289.405,25 868.215,75 | 38.308,00 578.810,75 1.736.432,25 |
| Ogółem | 14.030 | 11.278 | 13.000 | 1.157.622 | 1.157.621 | 2.353.551 |

13. KOD ZADANIA: 13/2007

Nazwa zadania: Budowa wodociągu w miejscowości Kiełbice

Łączne nakłady do poniesienia:  1.527.709 zł.

Data rozpoczęcia inwestycji: 2005

Data zakończenia inwestycji: 2009

Tabela 2.13. Zestawienie kosztów inwestycji 13/2007  wraz ze źródłami finansowania

| Nazwa inwestycji | Planowane środki finansowe |
| --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Ogółem |
| Środki własne Kredyty preferencyjne Kredyty komercyjne Dotacje z budżetu państwa Dotacje z funduszy celowych w tym funduszy strukturalnych, PROW | 13.420 | 10.790 | 15.000 | 186.062,25 558.186,75 | 186.062,50 558.187,50 | 39.210,00 372.124,75 1.116.374,25 |
| Ogółem | 13.420 | 10.790 | 15.000 | 744.249 | 744.250 | 1.527.709,00 |

14. KOD ZADANIA: 14/2007

Nazwa zadania: Budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Krzywinie

Łączne nakłady do poniesienia:  1.739.510 zł.

Data rozpoczęcia inwestycji: 2006

Data zakończenia inwestycji: 2009

Opis zadania

Zadanie to jest jednym z elementów programu poszerzenia bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy. Jak zauważono podczas prac nad programem strategicznego rozwoju gminy Widuchowa liczba takich obiektów nie jest wystarczająca, a istniejące nie spełniają wymogów jakościowych. Inwestycja ta ma na celu budowę kompleksu boisk i miejsc rekreacji, dostępnych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Krzywinie, uczestników i osoby trenujące w ramach działań Krzywińskiej Ligi Przełajowej, jak i mieszkańców miejscowości j Gminy. Miejsce to w dużej mierze stanie się centrum życia sportowego w tej części gminy Widuchowa zarówno dla dzieci i młodzieży jak i osób dorosłych.

W efekcie realizacji tego zadania zwiększą się możliwości spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież z terenu gminy.

Inwestycja jest również wyrazem troski o zdrowie i kulturę fizyczną gminnej społeczności. Jej urzeczywistnienie spotka się z pozytywnym odbiorem wśród mieszkańców gminy.

Zaplanowany na szczeblu centralnym program krzewienia kultury fizycznej wśród uczniów wymaga stworzenia we wszystkich placówkach oświatowych stosownych warunków do odbywania lekcji wychowania fizycznego. Z boisk sportowych na terenie gminy korzystają mieszkańcy z różnych grup wiekowych, co świadczy o wielkim zapotrzebowaniu na tego typu obiekty. Utrzymanie przyzwoitego standardu infrastruktury sportowej na terenie gminy wymaga systematycznych interwencji władz samorządowych, polegających na bieżącym utrzymaniu i modernizacji istniejących obiektów.

Gmina Widuchowa nie posiada na swoim terenie zbyt rozwiniętej bazy sportowej (istnieje jedynie hala sportowa w Zespole Szkół w Widuchowej). Rzutuje to na możliwości rozwoju młodych mieszkańców gminy i pielęgnowania swoich zainteresowań.

Samorząd lokalny dostrzegając te problemy zamierza w kolejnych latach zwiększyć liczbę obiektów sportowych i poprawić stan techniczny obiektów już istniejących. Pod uwagę bierze się zastosowanie rozwiązań technologicznych opartych na materiałach syntetycznych i mrozoodpornych. Przy szkołach powinny być budowane boiska wielofunkcyjne- spełniające wymogi nowej technologii, oraz oczekiwania grup sportowych

Tabela 2.14. Zestawienie kosztów inwestycji 14/2007  wraz ze źródłami finansowania

| Nazwa inwestycji | Planowane środki finansowe |
| --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Ogółem |
| Środki własne Kredyty preferencyjne Kredyty komercyjne Dotacje z budżetu państwa Dotacje z funduszy celowych w tym funduszy strukturalnych, PROW | 21.960 | 13.500 | 45.000 175.000 525.000 | 251.012,50 753.037,50 | 331.472,50 175.000,00 1.278.037,50 |
| Ogółem | 21.960 | 13.500 | 745.000 | 1.004.050 | 1.784.510,00 |

15. KOD ZADANIA: 15/2008

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywin z przesyłem ścieków do oczyszczalni w Widuchowej

Łączne nakłady do poniesienia:  5.256.976

Data rozpoczęcia inwestycji: 2003

Data zakończenia inwestycji: 2009

Opis zadania

Ponieważ oczyszczanie ścieków jest jednym z elementów gospodarki wodno-kanalizacyjnej, należy przy rozwiązywaniu problemów związanych z tym zagadnieniem pamiętać, aby było ono jak najbardziej korzystne dla środowiska i całej gospodarki wodnej i uwzględniało pozostałe elementy systemu.

Szczególnie ważną kwestią dla gminy Widuchowa jest regulacja problemu gospodarki ściekowej na jej terenie. Rozbudowę odcinków systemu kanalizacyjnego rozpoczęto dopiero w ostatnich latach. W chwili obecnej brakuje sprawnych oczyszczalni stąd potrzeba modernizacji tego typu urządzeń, które poprawią stan środowiska naturalnego. W ramach inwestycji planuje się budowę kanalizacji w miejscowości Krzywin z przesyłem ścieków do oczyszczalni w Widuchowej, a w następnych latach (inwestycje poniżej) skanalizowanie miejscowości Marwice, Dębnogóra, Kłodowo, Żarczyn, Wilcze, Żelechowo. Ponadto szczególnie ważnym jest kontynuowanie prac nad jak najszybszym podłączeniem do sieci możliwie największej liczby gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw, które w krótkim czasie pozwolą na wykorzystanie pełnych mocy przerobowych modernizowanej oczyszczalni.

Tabela 2.15. Zestawienie kosztów inwestycji 15/2008  wraz ze źródłami finansowania

| Nazwa inwestycji | Planowane środki finansowe |
| --- | --- |
|  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Ogółem |
| Środki własne Kredyty preferencyjne Kredyty komercyjne Dotacje z budżetu państwa Dotacje z funduszy celowych w tym funduszy strukturalnych | 21.900 | 21.801 | 28.924 | 78 | 2.415 | 500.000 1.500.000 | 200.000,00 595.464,50 2.386.393,50 | 275.118,00 1.095.464,50 3.886.393,50 |
| Ogółem | 21.900 | 21.801 | 28.924 | 78 | 2.415 | 2.000.000 | 3.181.858 | 5.256.976,00 |

16. KOD ZADANIA: 16/2008

Nazwa zadania: Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Bolkowice, Czarnówko, Dębogóra, Kłodowo, Lubicz, Marwice, Ognica, Pacholęta, Rynica i Żarczyn

Łączne nakłady do poniesienia:  1.440.000 zł.

Data rozpoczęcia inwestycji: 2008

Data zakończenia inwestycji: 2009

Tabela 2.16. Zestawienie kosztów inwestycji 16/2008  wraz ze źródłami finansowania

| Nazwa inwestycji | Planowane środki finansowe |
| --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Ogółem |
| Środki własne Kredyty preferencyjne Kredyty komercyjne Dotacje z budżetu państwa Dotacje z funduszy celowych w tym funduszy strukturalnych, PROW | 200.000 520.000 | 200.000 520.000 |  |  | 200.000 200.000 1.040.000 |
| Ogółem | 720.000 | 720.000 |  |  | 1.440.000 |

17. KOD ZADANIA: 17/2007

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Sienkiewicza, Mickiewicza, Reymonta w Widuchowej

Łączne nakłady do poniesienia:  255.000 zł.

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2009

Tabela 2.17. Zestawienie kosztów inwestycji 17/2007  wraz ze źródłami finansowania

| Nazwa inwestycji | Planowane środki finansowe |
| --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Ogółem |
| Środki własne Kredyty preferencyjne Kredyty komercyjne Dotacje z budżetu państwa - WFOŚIGW Dotacje z funduszy celowych w tym funduszy strukturalnych | 10.620 | 129.380 | 115.000 |  | 255.000 |
| Ogółem | 10.620 | 129.380 | 115.000 |  | 255.000 |

18. KOD ZADANIA: 18/2009

Nazwa zadania: Rewitalizacja zabytkowego budynku Urzędu Gminy przy ulicy Grunwaldzkiej 8 w Widuchowej – sporządzenie dokumentacji projektowej

Łączne nakłady do poniesienia:  70.000 zł.

Data rozpoczęcia inwestycji: 2009

Data zakończenia inwestycji: 2010

Tabela 2.18. Zestawienie kosztów inwestycji 18/2008  wraz ze źródłami finansowania

| Nazwa inwestycji | Planowane środki finansowe |
| --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Ogółem |
| Środki własne Kredyty preferencyjne Kredyty komercyjne Dotacje z budżetu państwa Dotacje z funduszy celowych w tym funduszy strukturalnych |  | 50.000 | 20.000 |  | 70.000 |
| Ogółem |  | 50.000 | 20.000 |  | 70.000 |

19. KOD ZADANIA: 19/2008

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marwice i Dębogóra z przesyłem ścieków w Widuchowej – etap I sporządzenie dokumentacji projektowej

Łączne nakłady do poniesienia:  100.000 zł.

Data rozpoczęcia inwestycji: 2008

Data zakończenia inwestycji: 2009

Tabela 2.19. Zestawienie kosztów inwestycji 19/2008  wraz ze źródłami finansowania

| Nazwa inwestycji | Planowane środki finansowe |
| --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Ogółem |
| Środki własne Kredyty preferencyjne Kredyty komercyjne Dotacje z budżetu państwa Dotacje z funduszy celowych w tym funduszy strukturalnych | 50.000 | 50.000 |  |  | 100.000 |
| Ogółem | 50.000 | 50.000 |  |  | 100.000 |

20. KOD ZADANIA: 20/2009

Nazwa zadania: Rewitalizacja zabytkowych budynków komunalnych przy ul. Grunwaldzkiej w Widuchowej – etap I sporządzenie dokumentacji projektowej

Łączne nakłady do poniesienia:  50.000 zł.

Data rozpoczęcia inwestycji: 2009

Data zakończenia inwestycji: 2010

Tabela 2.20. Zestawienie kosztów inwestycji 20/2008  wraz ze źródłami finansowania

| Nazwa inwestycji | Planowane środki finansowe |
| --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Ogółem |
| Środki własne Kredyty preferencyjne Kredyty komercyjne Dotacje z budżetu państwa Dotacje z funduszy celowych w tym funduszy strukturalnych |  | 30.000 | 20.000 |  | 50.000 |
| Ogółem |  | 30.000 | 20.000 |  | 50.000 |

21. KOD ZADANIA: 21/2008

Nazwa zadania: Rozbudowa świetlicy w Żelechowie o punkt informacji i szkoleń dla rolników

Łączne nakłady do poniesienia:  637.898 zł.

Data rozpoczęcia inwestycji: 2008

Data zakończenia inwestycji: 2009

Tabela 2.21. Zestawienie kosztów inwestycji 21/2008  wraz ze źródłami finansowania

| Nazwa inwestycji | Planowane środki finansowe |
| --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Ogółem |
| Środki własne Kredyty preferencyjne Kredyty komercyjne Dotacje z budżetu państwa - WFOŚIGW Dotacje z funduszy celowych w tym funduszy strukturalnych, PROW | 25.000 75.000 | 134.474,50 403.423,50 |  |  | 159.474,50 478.423,50 |
| Ogółem | 100.000 | 537.898,00 |  |  | 637.898,00 |

22. KOD ZADANIA: 22/2009

Nazwa zadania: Budowa szlaków turystycznych

Łączne nakłady do poniesienia:  80.000 zł.

Data rozpoczęcia inwestycji: 2009

Data zakończenia inwestycji: 2011

Tabela 2.22. Zestawienie kosztów inwestycji 22/2009  wraz ze źródłami finansowania

| Nazwa inwestycji | Planowane środki finansowe |
| --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Ogółem |
| Środki własne Kredyty preferencyjne Kredyty komercyjne Dotacje z budżetu państwa - WFOŚIGW Dotacje z funduszy celowych w tym funduszy strukturalnych | 20.000 | 30.000 | 30.000 |  | 80.000 |
| Ogółem | 20.000 | 30.000 | 30.000 |  | 80.000 |

23. KOD ZADANIA: 23/2009

Nazwa zadania: Budowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Krzywin

Łączne nakłady do poniesienia:  300.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2009

Data zakończenia inwestycji: 2011

Tabela 2.23. Zestawienie kosztów inwestycji 23/2009  wraz ze źródłami finansowania

| Nazwa inwestycji | Planowane środki finansowe |
| --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2014 | Ogółem |
| Środki własne Kredyty preferencyjne Kredyty komercyjne Dotacje z budżetu państwa - WFOŚIGW Dotacje z funduszy celowych w tym funduszy strukturalnych | 25.000 75.000 | 25.000 75.000 | 25.000 75.000 |  | 75.000 225.000 |
| Ogółem | 100.000 | 100.000 | 100.000 |  | 300.000 |

24. KOD ZADANIA: 24/2009

Nazwa zadania: Budowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Lubicz

Łączne nakłady do poniesienia:  300.000 zł.

Data rozpoczęcia inwestycji: 2009

Data zakończenia inwestycji: 2011

Tabela 2.24. Zestawienie kosztów inwestycji 24/2009  wraz ze źródłami finansowania

| Nazwa inwestycji | Planowane środki finansowe |
| --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2014 | Ogółem |
| Środki własne Kredyty preferencyjne Kredyty komercyjne Dotacje z budżetu państwa - WFOŚIGW Dotacje z funduszy celowych w tym funduszy strukturalnych | 25.000 75.000 | 25.000 75.000 | 25.000 75.000 |  | 75.000 225.000 |
| Ogółem | 100.000 | 100.000 | 100.000 |  | 300.000 |

25. KOD ZADANIA: 25/2010

Nazwa zadania: Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Widuchowa – ul. Krakowska

Łączne nakłady do poniesienia:  1.000.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2010

Data zakończenia inwestycji: 2010

Opis zadania:

Na terenie gminy tylko główne trasy utrzymywane są w dobrym stanie technicznym, niestety odcinki dróg gminnych w większości wymagają gruntownych remontów, duża ich część posiada nawierzchnię żwirową. Jednym z głównych celów zawartych w strategii rozwoju gminy Widuchowa, a także Planie Rozwoju Lokalnego jest więc modernizacja dróg, prowadzona na szeroką skalę.

Drogi służą nie tylko mieszkańcom gminy i działającym tam podmiotom gospodarczym, ale także ruchowi tranzytowemu oraz są jednym z podstawowych kryteriów przy wyborze lokalizacji inwestycji. Z tych powodów stanowią bardzo istotny element infrastruktury technicznej – ich wysoka jakość stanowi o większej dostępności komunikacyjnej gminy oraz przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu.

Dotychczasowe działania w dziedzinie drogownictwa na terenie gminy polegały na bieżących naprawach i utrzymaniu istniejącego stanu dróg, jak również nowych inwestycjach w tym zakresie. Poważnym problemem w życiu codziennym mieszkańców jest duży odsetek dróg nieutwardzonych, co utrudnia dojazdy do domostw, szczególnie w trudnych warunkach atmosferycznych. Realizacja kolejnych projektów z zakresu drogownictwa skróci czas przejazdu na obszarze gminy oraz zwiększy bezpieczeństwo wszystkich uczestników dróg, także pieszych.

Ze względu na wąskie pobocza lub ich brak jazda rowerem na terenie gminy nie jest bezpieczna. Dlatego przy okazji planowania remontów dróg uwzględniać się będzie wydzielenie lub oznakowanie specjalnego pasa ruchu dla rowerów. Pozwoli to na spopularyzowanie roweru jako środka transportu między poszczególnymi wsiami, szczególnie tam gdzie częstotliwość kursowania autobusów jest bardzo mała. Wyznaczone trasy rowerowe i piesze pozwolą również na rekreacyjne korzystanie z roweru i zwiększą atrakcyjność gminy.

W okresie, który jest objęty Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gmina planuje szereg inwestycji w drogownictwie. Dotyczą one miejscowości: Bolkowice, Żarczyn, Żelechowo, Widuchowej (ul. Sienkiewicza i Reymonta), Krzywin (ulica Krakowska, Polna, Drzewiarzy).

Tabela 2.25. Zestawienie kosztów inwestycji 25/2010 wraz ze źródłami finansowania

| Nazwa inwestycji | Planowane środki finansowe |
| --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Ogółem |
| Środki własne Kredyty preferencyjne Kredyty komercyjne Dotacje z budżetu państwa Dotacje z funduszy celowych w tym funduszy strukturalnych, PROW | 250.000 750.000 |  |  |  | 250.000 750.000 |
| Ogółem | 1.000.000 |  |  |  | 1.000.000 |

26. KOD ZADANIA: 26/2009

Nazwa zadania: Remont Ośrodka Zdrowia w Widuchowej

Łączne nakłady do poniesienia:  200.000 zł.

Data rozpoczęcia inwestycji: 2009

Data zakończenia inwestycji: 2010

Tabela 2.26. Zestawienie kosztów inwestycji 26/2010  wraz ze źródłami finansowania

| Nazwa inwestycji | Planowane środki finansowe |
| --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Ogółem |
| Środki własne Kredyty preferencyjne Kredyty komercyjne Dotacje z budżetu państwa Dotacje z funduszy celowych w tym funduszy strukturalnych, PROW | 25.000 75.000 | 25.000 75.000 |  |  | 50.000 150.000 |
| Ogółem | 100.000 | 100.000 |  |  | 200.000 |

27. KOD ZADANIA: 27/2009

Nazwa zadania: Remont Ośrodka Zdrowia w Krzywinie

Łączne nakłady do poniesienia:  500.000 zł.

Data rozpoczęcia inwestycji: 2009

Data zakończenia inwestycji: 2010

Tabela 2.27. Zestawienie kosztów inwestycji 27/2009  wraz ze źródłami finansowania

| Nazwa inwestycji | Planowane środki finansowe |
| --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Ogółem |
| Środki własne Kredyty preferencyjne Kredyty komercyjne Dotacje z budżetu państwa Dotacje z funduszy celowych w tym funduszy strukturalnych PROW | 62.500 187.500 | 62.500 187.500 |  |  | 125.000 375.000 |
| Ogółem | 250.000 | 250.000 |  |  | 500.000 |

28. KOD ZADANIA: 28/2010

Nazwa zadania: Modernizacja boiska do piłki nożnej w miejscowości Widuchowa

Łączne nakłady do poniesienia:  500.000 zł.

Data rozpoczęcia inwestycji: 2010

Data zakończenia inwestycji: 2012

Tabela 2.28. Zestawienie kosztów inwestycji 28/2010  wraz ze źródłami finansowania

| Nazwa inwestycji | Planowane środki finansowe |
| --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Ogółem |
| Środki własne Parafii Kredyty preferencyjne Kredyty komercyjne Dotacje z budżetu państwa Dotacje z funduszy celowych w tym funduszy strukturalnych, PROW | 25.000 75.000 | 50.000 150.000 | 50.000 150.000 |  | 125.000 375.000 |
| Ogółem | 100.000 | 200.000 | 200.000 |  | 500.000 |

29. KOD ZADANIA: 29/2010

Nazwa zadania: Modernizacja boiska do piłki nożnej w miejscowości Żelechowo

Łączne nakłady do poniesienia:  300.000 zł.

Data rozpoczęcia inwestycji: 2010

Data zakończenia inwestycji: 2012

Tabela 2.29. Zestawienie kosztów inwestycji 29/2010  wraz ze źródłami finansowania

| Nazwa inwestycji | Planowane środki finansowe |
| --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Ogółem |
| Środki własne Kredyty preferencyjne Kredyty komercyjne Dotacje z budżetu państwa - Dotacje z funduszy celowych w tym funduszy strukturalnych, PROW | 25.000 75.000 | 25.000 75.000 | 25.000 75.000 |  | 75.000 225.000 |
| Ogółem | 100.000 | 100.000 | 100.000 |  | 300.000 |

30. KOD ZADANIA: 30/2010

Nazwa zadania: Modernizacja boiska do piłki nożnej w miejscowości Czarnówko

Łączne nakłady do poniesienia:  300.000 zł.

Data rozpoczęcia inwestycji: 2010

Data zakończenia inwestycji: 2012

Tabela 2.30. Zestawienie kosztów inwestycji 30/2010  wraz ze źródłami finansowania

| Nazwa inwestycji | Planowane środki finansowe |
| --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Ogółem |
| Środki własne Kredyty preferencyjne Kredyty komercyjne Dotacje z budżetu państwa - WFOŚIGW Dotacje z funduszy celowych w tym funduszy strukturalnych | 25.000 75.000 | 25.000 75.000 | 25.000 75.000 |  | 75.000 225.000 |
| Ogółem | 100.000 | 100.000 | 100.000 |  | 300.000 |

31. KOD ZADANIA: 31/2011

Nazwa zadania: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Widuchowej

Łączne nakłady do poniesienia:  3.000.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2011

Data zakończenia inwestycji: 2011

Tabela 2.31. Zestawienie kosztów inwestycji 31/2011  wraz ze źródłami finansowania

| Nazwa inwestycji | Planowane środki finansowe |
| --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Ogółem |
| Środki własne Kredyty preferencyjne Kredyty komercyjne Dotacje z budżetu państwa - WFOŚIGW Dotacje z funduszy celowych w tym funduszy strukturalnych | 750.000 2.250.000 |  |  |  | 750.000 2.250.000 |
| Ogółem | 3.000.000 |  |  |  | 3.000.000 |

32. KOD ZADANIA: 32/2011

Nazwa zadania: Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bolkowicach

Łączne nakłady do poniesienia:  100.838,22 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2011

Data zakończenia inwestycji: 2011

Tabela 2.32. Zestawienie kosztów inwestycji 32/2011  wraz ze źródłami finansowania

| Nazwa inwestycji | Planowane środki finansowe |
| --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Ogółem |
| Środki własne Kredyty preferencyjne Kredyty komercyjne Dotacje z budżetu państwa - WFOŚIGW Dotacje z funduszy celowych w tym funduszy strukturalnych | 25.209,56 75.628,66 |  |  |  | 25.209,56 75.628,66 |
| Ogółem | 100.838,22 |  |  |  | 100.838,22 |

33. KOD ZADANIA: 33/2011

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłodowo wraz z przesyłem ścieków do przepompowni w Krzywinie

Łączne nakłady do poniesienia:  2.000.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2011

Data zakończenia inwestycji: 2012

Tabela 2.33. Zestawienie kosztów inwestycji 33/2011  wraz ze źródłami finansowania

| Nazwa inwestycji | Planowane środki finansowe |
| --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Ogółem |
| Środki własne Kredyty preferencyjne Kredyty komercyjne Dotacje z budżetu państwa - WFOŚIGW Dotacje z funduszy celowych w tym funduszy strukturalnych | 250.000 750.000 | 250.000 750.000 |  |  | 500.000 1.500.000 |
| Ogółem | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  | 2.000.000 |

34. KOD ZADANIA: 34/2011

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żarczyn oraz Wilcze wraz z przesyłem ścieków do przepompowni w Krzywinie

Łączne nakłady do poniesienia:  4.000.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2011

Data zakończenia inwestycji: 2012

Tabela 2.34. Zestawienie kosztów inwestycji 34/2011  wraz ze źródłami finansowania

| Nazwa inwestycji | Planowane środki finansowe |
| --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Ogółem |
| Środki własne Kredyty preferencyjne Kredyty komercyjne Dotacje z budżetu państwa - WFOŚIGW Dotacje z funduszy celowych w tym funduszy strukturalnych | 500.000 1.500.000 | 500.000 1.500.000 |  |  | 1.000.000 3.000.000 |
| Ogółem | 2.000.000 | 2.000.000 |  |  | 4.000.000 |

35. KOD ZADANIA: 35/2012

Nazwa zadania: Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Krzywin – ul. Polna

Łączne nakłady do poniesienia:  1.000.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2012

Data zakończenia inwestycji: 2013

Tabela 2.35. Zestawienie kosztów inwestycji 35/2012  wraz ze źródłami finansowania

| Nazwa inwestycji | Planowane środki finansowe |
| --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Ogółem |
| Środki własne Kredyty preferencyjne Kredyty komercyjne Dotacje z budżetu państwa - WFOŚIGW Dotacje z funduszy celowych w tym funduszy strukturalnych | 125.000 375.000 | 125.000 375.000 |  |  | 250.000 750.000 |
| Ogółem | 500.000 | 500.000 |  |  | 1.000.000 |

36. KOD ZADANIA: 36/2012

Nazwa zadania: Rewitalizacja parku przy ul. Grunwaldzkiej w Widuchowej

Łączne nakłady do poniesienia:  1.500.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2012

Data zakończenia inwestycji: 2013

Tabela 2.36. Zestawienie kosztów inwestycji 36/2012  wraz ze źródłami finansowania

| Nazwa inwestycji | Planowane środki finansowe |
| --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Ogółem |
| Środki własne Kredyty preferencyjne Kredyty komercyjne Dotacje z budżetu państwa - WFOŚIGW Dotacje z funduszy celowych w tym funduszy strukturalnych | 250.000 750.000 | 125.000 375.000 |  |  | 375.000 1.125.000 |
| Ogółem | 1.000.000 | 500.000 |  |  | 1.500.000 |

37. KOD ZADANIA: 37/2012

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelechowo oraz Wilcze wraz z przesyłem ścieków do przepompowni w Krzywinie

Łączne nakłady do poniesienia:  4.000.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2012

Data zakończenia inwestycji: 2014

Tabela 2.37. Zestawienie kosztów inwestycji 37/2012  wraz ze źródłami finansowania

| Nazwa inwestycji | Planowane środki finansowe |
| --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Ogółem |
| Środki własne Kredyty preferencyjne Kredyty komercyjne Dotacje z budżetu państwa Dotacje z funduszy celowych w tym funduszy strukturalnych, PROW | 250.000 750.000 | 250.000 750.000 | 500.000 1.500.000 |  | 1.000.000 3.000.000 |
| Ogółem | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 |  | 4.000.000 |

38. KOD ZADANIA: 38/2014

Nazwa zadania: Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bolkowice

Łączne nakłady do poniesienia:  2.000.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2014

Data zakończenia inwestycji: 2015

Tabela 2.38. Zestawienie kosztów inwestycji 38/2014  wraz ze źródłami finansowania

| Nazwa inwestycji | Planowane środki finansowe |
| --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Ogółem |
| Środki własne Kredyty preferencyjne Kredyty komercyjne Dotacje z budżetu państwa - WFOŚIGW Dotacje z funduszy celowych w tym funduszy strukturalnych | 250.000 750.000 | 250.000 750.000 |  |  | 500.000 1.500.000 |
| Ogółem | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  | 2.000.000 |

39. KOD ZADANIA: 39/2014

Nazwa zadania: Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Żelechowo

Łączne nakłady do poniesienia:  2.000.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2014

Data zakończenia inwestycji: 2015

Tabela 2.39. Zestawienie kosztów inwestycji 39/2014  wraz ze źródłami finansowania

| Nazwa inwestycji | Planowane środki finansowe |
| --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Ogółem |
| Środki własne Kredyty preferencyjne Kredyty komercyjne Dotacje z budżetu państwa - WFOŚIGW Dotacje z funduszy celowych w tym funduszy strukturalnych | 250.000 750.000 | 250.000 750.000 |  |  | 500.000 1.500.000 |
| Ogółem | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  | 2.000.000 |

40. KOD ZADANIA: 40/2014

Nazwa zadania: Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Żarczyn

Łączne nakłady do poniesienia:  2.000.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2014

Data zakończenia inwestycji: 2015

Tabela 2.40. Zestawienie kosztów inwestycji 40/2014  wraz ze źródłami finansowania

| Nazwa inwestycji | Planowane środki finansowe |
| --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Ogółem |
| Środki własne Kredyty preferencyjne Kredyty komercyjne Dotacje z budżetu państwa - WFOŚIGW Dotacje z funduszy celowych w tym funduszy strukturalnych | 250.000 750.000 | 250.000 750.000 |  |  | 500.000 1.500.000 |
| Ogółem | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  | 2.000.000 |

41. KOD ZADANIA: 41/2012

Nazwa zadania: Budowa drogi gminnej w miejscowości Widuchowa – ul. Sienkiewicza i Reymonta

Łączne nakłady do poniesienia:  2.000.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2014

Data zakończenia inwestycji: 2015

Tabela 2.41. Zestawienie kosztów inwestycji 41/2014  wraz ze źródłami finansowania

| Nazwa inwestycji | Planowane środki finansowe |
| --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Ogółem |
| Środki własne Kredyty preferencyjne Kredyty komercyjne Dotacje z budżetu państwa - WFOŚIGW Dotacje z funduszy celowych w tym funduszy strukturalnych | 250.000 750.000 | 250.000 750.000 |  |  | 500.000 1.500.000 |
| Ogółem | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  | 2.000.000 |

42. KOD ZADANIA: 42/2015

Nazwa zadania: Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Krzywin – ul. Drzewiarzy

Łączne nakłady do poniesienia:  1.000.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2015

Data zakończenia inwestycji: 2015

Tabela 2.42. Zestawienie kosztów inwestycji 42/2015  wraz ze źródłami finansowania

| Nazwa inwestycji | Planowane środki finansowe |
| --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Ogółem |
| Środki własne Kredyty preferencyjne Kredyty komercyjne Dotacje z budżetu państwa - WFOŚIGW Dotacje z funduszy celowych w tym funduszy strukturalnych |  |  | 250.000 750.000 |  | 250.000 750.000 |
| Ogółem |  |  | 1.000.000 |  | 1.000.000 |

Lista planowanych przedsięwzięć inwestycji infrastrukturalnych

| L.p. | Nazwa inwestycji | Przybliżony koszt całkowity | Źródła finansowania (%) | Wydatki w poszczególnych latach w tys. zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Adaptacja pomieszczeń poszkolnych w Ognicy na lokale mieszkalne | 92.462 zł. | Środki własne – 100 % |  | 92,462 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Przebudowa istniejącej ulicy Bulwary Rybackie w Widuchowej na promenadę spacerową – etap I dokumentacja | 90.500 zł. | Środki własne – 100 % | 50,5 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Budowa hali sportowej w Krzywinie – etap I dokumentacja | 61.366 zł | Środki własne – 100 % | 50 | 11,366 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Rekultywacja składowiska odpadów w Dębogórze. | 620.658 zł | Środki własne –23,53 % Kredyty, pożyczki i obligacje – 76,47 % | 131,712 | 488,946 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Budowa wiaty na składowanie zużytego sprzętu gospodarstwa domowego – etap I sporządzenie dokumentacji projektowej | 13.420 zł. | Środki własne – 100 % | 5 | 8,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Wydanie folderu turystycznego | 8.000 zł. | Środki własne – 100 % |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Przebudowa drogi transportu rolniczego na odcinku Żelechowo – Polesiny | 1.749.478 zł | Środki własne –77,98 % inne – FOGR – 22,02 % |  | 1.749,478 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Modernizacja pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Krzywinie | 498.523 zł | RPOWZ 2007-2013 lub PROW 2007-2013–71,54% środki własne – 4,61 % kredyty, pożyczki – 23,85 % | 12 | 486,523 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Budowa toalety dla niepełnosprawnych wraz z podjazdem do przychodni zdrowia w Krzywinie | 122.148 | Środki własne – 100 % |  | 122,148 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Wyposażenie w infrastrukturę towarzyszącą istniejących szlaków turystycznych: punkty widokowe, trasa promująca rękodzielnictwo, rzemiosło (rzeźby) | 86.400 | Środki własne – 100 % |  | 25 | 25 | 36,4 |  |  |  |  |  |
| 11. | Uzbrojenie działek budowlanych przy ul. Robotniczej w Widuchowej | 143.000 | Środki własne – 100 % |  | 50 | 93 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Budowa wodociągu Wilcze | 2.328.243 zł | RPOWZ 2007-2013 lub PROW 2007-2013–75% środki własne – 25 % | 13 | 1.157,622 | 1.157,621 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Budowa wodociągu Kiełbice | 1.503.499 zł | RPOWZ 2007-2013 lub PROW 2007-2013–75% środki własne – 25 % | 15 | 744,249 | 744,250 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Budowa zespołu boisk przy Szkole Podstawowej w Krzywinie | 1.762.550 zł | RPOWZ 2007-2013 lub PROW 2007-2013–72,51% środki własne – 17,56 % kredyty, pożyczki – 9,93 % | 13,5 | 745 | 1.004,05 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krzywin z przesyłem ścieków do oczyszczalni w Widuchowej | 5.181.858 zł | RPOWZ 2007-2013 lub PROW 2007-2013–75% środki własne – 25 % |  | 2.000 | 3.181,858 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Bolkowice, Czarnówko, Dębogóra, Kłodowo, Lubicz, Marwice, Ognica, Pacholęta, Rynica i Żarczyn | 1.440.000 zł. | RPOWZ 2007-2013 lub PROW 2007-2013–75% środki własne – 25 % |  | 720 | 720 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Sienkiewicza, Mickiewicza, Reymonta w Widuchowej | 255.000 zł | Środki własne – 100 % | 10,62 | 129.,38 | 115 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Rewitalizacja zabytkowego budynku Urzędu Gminy przy ul. Grunwaldzkiej 8 w Widuchowej | 70.000 zł. | Środki własne – 100 % |  |  | 50 | 20 |  |  |  |  |  |
| 19. | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marwice i Dębogóra z przesyłem ścieków do oczyszczalni ścieków w Widuchowej – etap I dokumentacja | 100.000 zł | Środki własne – 100 % |  | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Rewitalizacja zabytkowych budynków komunalnych przy ul. Grunwaldzkiej w Widuchowej – etap I dokumentacja | 50.000 zł. | Środki własne – 100 % |  |  | 30 | 20 |  |  |  |  |  |
| 21. | Rozbudowa świetlicy w Żelechowie o punkt informacji i szkoleń dla rolników | 637.898 | RPOWZ 2007-2013 lub PROW 2007-2013–75% środki własne – 25 % |  | 100 | 537,898 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Budowa szlaków turystycznych | 80.000 | RPOWZ 2007-2013, Interreg lub PROW 2007-2013 – 75 % środki własne – 25 % |  |  | 20 | 30 | 30 |  |  |  |  |
| 23. | Budowa boiska do piłki nożnej w m. Krzywin. | 300.000 zł | RPOWZ 2007-2013 lub PROW 2007-2013–75% środki własne – 25 % |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 24. | Budowa boiska do piłki nożnej w m. Lubicz. | 300.000 zł | RPOWZ 2007-2013 lub PROW 2007-2013–75% środki własne – 25 % |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 25. | Modernizacja drogi gminnej (ulica Krakowska) w Widuchowej. | 1.000.000 zł | RPOWZ 2007-2013 lub PROW 2007-2013–75% środki własne – 25 % |  |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 26. | Remont Ośrodka Zdrowia w Widuchowej | 200.000 zł | RPOWZ 2007-2013 lub PROW 2007-2013–75% środki własne – 25 % |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 27. | Remont Ośrodka Zdrowia w Krzywinie. | 500.000 zł | RPOWZ 2007-2013 lub PROW 2007-2013–75% środki własne – 25 % |  |  | 250 | 250 |  |  |  |  |  |
| 28. | Modernizacja boiska do piłki nożnej w m. Widuchowa. | 500.000 zł | RPOWZ 2007-2013 lub PROW 2007-2013–75% środki własne – 25 % |  |  |  | 100 | 200 | 200 |  |  |  |
| 29. | Modernizacja boiska do piłki nożnej w m. Żelechowo. | 300.000 zł | RPOWZ 2007-2013 lub PROW 2007-2013–75% środki własne – 25 % |  |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 30. | Modernizacja boiska do piłki nożnej w m. Czarnówko. | 300.000 zł | RPOWZ 2007-2013 lub PROW 2007-2013–75% środki własne – 25 % |  |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 31. | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Widuchowej | 3.000.000 zł | RPOWZ 2007-2013 lub PROW 2007-2013–75% środki własne – 25 % |  |  |  |  | 3.000 |  |  |  |  |
| 32. | Remont i rozbudowa świetlicy w Bolkowicach. | 100.838,22 zł | RPOWZ 2007-2013 lub PROW 2007-2013–75% środki własne – 25 % |  |  |  |  | 100,838 |  |  |  |  |
| 33. | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kłodowo wraz z przesyłe ścieków do przepompowni w Krzywinie. | 2.000.000 zł | RPOWZ 2007-2013 lub PROW 2007-2013–75% środki własne – 25 % |  |  |  |  | 1.000 | 1.000 |  |  |  |
| 34. | Budowa kanalizacji w m. Żarczyn oraz Wilcze wraz z przesyłem ścieków do m. Krzywin. | 4.000.000 zł | RPOWZ 2007-2013 lub PROW 2007-2013–75% środki własne – 25 % |  |  |  |  | 2.000 | 2.000 |  |  |  |
| 35. | Modernizacja drogi gminnej (ulica Polna) w Krzywinie. | 1.000.000 zł | RPOWZ 2007-2013 lub PROW 2007-2013–75% środki własne – 25 % |  |  |  |  |  | 500 | 500 |  |  |
| 36. | Rewitalizacja parku przy ulicy Grunwaldzkiej w Widuchowej. | 1.500.000 zł | RPOWZ 2007-2013 lub PROW 2007-2013–75% środki własne – 25 % |  |  |  |  |  | 1.000 | 500 |  |  |
| 37. | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelechowo oraz Wilcze wraz z przesyłem ścieków do przepompowni w Krzywinie | 4 000 000 zł | RPOWZ 2007-2013 lub PROW 2007-2013–75% środki własne – 25 % |  |  |  |  |  | 1.000 | 1.000 | 2.000 |  |
| 38. | Modernizacja drogi gminnej w m. Bolkowice. | 2 000 000 zł | RPOWZ 2007-2013 lub PROW 2007-2013–75% środki własne – 25 % |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 | 1.000 |
| 39. | Modernizacja drogi gminnej w m. Żelechowo. | 2 000 000 zł | RPOWZ 2007-2013 lub PROW 2007-2013–75% środki własne – 25 % |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 | 1.000 |
| 40. | Modernizacja drogi gminnej w m. Żarczyn. | 2 000 000 zł | RPOWZ 2007-2013 lub PROW 2007-2013–75% środki własne – 25 % |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 | 1.000 |
| 41. | Budowa drogi gminnej (ulica Sienkiewicza i Reymonta) w Widuchowej. | 2 000 000 zł | RPOWZ 2007-2013 lub PROW 2007-2013–75% środki własne – 25 % |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 | 1.000 |
| 42. | Modernizacja drogi gminnej (ulica Drzewiarzy) w Krzywinie. | 1 000 000 zł | RPOWZ 2007-2013 lub PROW 2007-2013–75% środki własne – 25 % |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 |

# III.	SYSTEM WDRAŻANIA

System wdrażania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego jest realizowany w oparciu o system wdrażania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej. Unia Europejska nakłada na państwa członkowskie – beneficjentów korzystających ze środków finansowych funduszy strukturalnych obowiązek przestrzegania zasad i procedur wspólnotowych, które zostały określone w Rozporządzeniu ramowym nr 1828/2006  z dnia 8 grudnia 2006r.

Poszczególne projekty przedstawione w opracowaniu będą wdrażane w oparciu o zasady wydatkowania środków według źródeł ich pochodzenia. Korzystanie ze środków własnych, jak i środków unijnych wymusza konieczność sprostania wielu wymogom formalnym, głównie za sprawą odmiennych zasad wykorzystania danych środków finansowych.

Instytucja Zarządzająca Wieloletnim Planem Inwestycyjnym

Funkcję Instytucji Zarządzającej i koordynującej realizację Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Widuchowa będzie pełnił specjalnie powołany przez Wójta zespół.

Zakres zadań Instytucji Zarządzającej obejmować będzie między innymi:

- ustalenie szczegółowych zasad i kryteriów realizacji Planu,

- zapewnienie zgodności realizacji Planu z poszczególnymi dokumentami programowymi wyższego rzędu, w tym w szczególności w zakresie zamówień publicznych, zasad konkurencji, ochrony środowiska, jak też zagwarantowanie przestrzegania zasad zawierania kontraktów publicznych,

- zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdrażania oraz przebiegu realizacji projektów w ramach Planu,

- zapewnienie przygotowania i wdrożenia planu działań w zakresie informacji i promocji Planu,

- przygotowanie rocznych raportów na temat wdrażania Planu, zbieranie informacji do rocznego raportu o nieprawidłowościach,

- dokonanie oceny po zakończeniu realizacji Planu.

Do właściwej oceny Planu, Instytucja Zarządzająca może tworzyć grupy robocze, korzystać z opinii niezależnych ekspertów lub usług innych instytucji.

Instytucja wdrażająca Wieloletni Plan Inwestycyjny

Wójt Gminy Widuchowa, jako instytucja wdrażająca Wieloletni Plan Inwestycyjny, będzie odpowiedzialny za:

- kreowanie, przyjmowanie i składanie wniosków aplikacyjnych od instytucji podległych – beneficjentów pomocy,

- kontrolę formalną składanych wniosków, ich zgodności z procedurami i z zapisami w Planie,

- ewentualne monitorowanie wdrażania poszczególnych projektów,

- zapewnienie informowania o współfinansowaniu przez UE realizowanych projektów.

# IV.	SYSTEM MONITOROWANIA

System monitorowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Kluczowe znaczenie w monitorowaniu i stymulowaniu realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego posiadać będzie Wójt Gminy Widuchowa oraz Urząd Gminy. Instytucja Zarządzająca współpracować będzie z Wójtem, którego główną rolą będzie monitorowanie przebiegu realizacji zadań zawartych w Planie oraz ewentualne interweniowanie w przypadku stwierdzenia spóźnień lub nieuzasadnionej rezygnacji z realizacji zadania.

Sposoby oceny Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Skuteczność Wieloletniego Planu Inwestycyjnego będzie poddawana bieżącej ocenie.

Sprawowana ona będzie przez Wójta Gminy Widuchowa oraz Urząd Gminy, przy pomocy wskaźników postępu realizacji i oceny skuteczności wdrażanych projektów, określonych w poszczególnych programach operacyjnych i w wytycznych opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Public Relations Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Zadaniem działań informacyjnych i promocyjnych będzie:

- zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o możliwościach ubiegania się o wsparcie ze środków funduszy strukturalnych na realizację projektów służących rozwojowi regionalnemu dla wszystkich grup docelowych z terenu Gminy Widuchowa,

- zapewnienie czytelnej informacji o kryteriach oceny i wyboru projektów oraz obowiązujących w tym zakresie procedurach,

- zapewnienie bieżącego informowania opinii publicznej o zakresie i wymiarze pomocy wspólnotowej dla poszczególnych projektów i rezultatach działań na poziomie Gminy,

- inicjowanie dodatkowych działań promocyjnych o zasięgu lokalnym,

- zapewnienie współpracy z instytucjami zaangażowanymi w monitorowanie i realizowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych poprzez wymianę informacji i wspólne przedsięwzięcia,

- wykorzystanie nowoczesnych źródeł przekazu i nowoczesnych technologii, m.in. takich jak: Internet, poczta elektroniczna, elektroniczna archiwizacja dokumentów, w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

Wszelkie działania podejmowane w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Widuchowa będą uwzględniały specyficzne potrzeby grup docelowych w kwestii informacji oraz użytych instrumentów w celu osiągnięcia maksymalnej skuteczności. Grupami docelowymi Planu będą :

- społeczeństwo – to bezpośredni beneficjent – kształtowanie i informowanie opinii publicznej poprzez przekazywanie powszechnej wiedzy o działaniach Unii Europejskiej, o wdrażaniu i wykorzystaniu środków wspólnotowych, o korzyściach płynących z członkostwa, o budowaniu pozytywnego wizerunku podmiotów zaangażowanych w proces wdrażania pomocy, co przyczyni się do poparcia dla inwestycji,

- beneficjenci - osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy,

- jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego,

- podmioty będące jednostkami podległymi jst bądź realizujące zadania jednostki samorządu terytorialnego,

- podmioty gospodarcze,

- organizacje zrzeszające przedsiębiorców,

- organizacje pozarządowe,

- inne organizacje społeczne,

- media.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/133/2008

Rady Gminy Widuchowa

z dnia 29 kwietnia 2008 r.

Zgodnie z wytycznymi obowiązującymi dla Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ubieganie się o uzyskanie wsparcia finansowego z funduszy strukturalnych na realizację przypisanych im zadań, uwarunkowane jest posiadaniem przez gminę Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Dokument ten został sporządzony w oparciu o wszystkie uchwalone dokumenty strategiczne,  odzwierciedla potrzeby oraz priorytetowe działania związane z rozwojem gospodarczym, społecznym i przestrzennym Gminy Widuchowa, z tego tez względu powinien być okresowo analizowany i w razie konieczności aktualizowany. Niniejszy dokument został zaprezentowany

na dyskusji publicznej w dniu 14.04.2008r. celem wniesienia uwag i wniosków.